| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ПЕТРОВСК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| 453230, Башкортостан Республикаһы, Ишембай районы Петровск ауылы, Ленин урамы,23 тел.(34794) 76-5-25, факс (34794) 76-5-23 |  | 453230, Республика Башкортостан Ишимбайский район с.Петровское, ул.Ленина.23 тел.(34794) 76-5-25, факс (34794)76-5-23 |

КАРАР                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  76                                                                                       от   30.09.2013 г

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения

и водоотведения    сельского поселения  Петровский   сельсовет   муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

на 2014-2016 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  сельского поселения Петровский  сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, в целях обеспечения населения  питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической ситуации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие  инфраструктуры водоснабжения  и водоотведения    сельского  поселения Петровский  сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

2.Настоящее  постановление разместить в сети общего доступа «Интернет» в разделе сельского поселения  Петровский сельсовет на официальном сайте администрации сельского поселения Петровский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, обнародовать на информационных стендах  в здании Администрации,  в    клубах, библиотеках  сельского   поселения Петровский сельсовет  муниципального района  Ишимбайский район Республики Башкортостан

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

| Глава сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | О.Н.Морозова |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением

Администрации

сельского поселения

Петровский  сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от  30.09.2013 г № 76

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие инфраструктуры

водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Петровский сельсовет   муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан

на 2014-2016 годы»

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2014- 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. Организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по водоснабжению и водоотведению на территории сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. (по согласованию) |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан; улучшение состояния окружающей среды; развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения; -обеспечение населения сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; повышения надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение потребности населения поселения чистой водой надлежащего качества, в достаточном количестве. - исключение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, связанных с большой изношенностью трубопроводов; - замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые. |
| Основные мероприятия Программы | Разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | 2014- 2016 годы |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с разделом «Перечень программных мероприятий» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения; - обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве; -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан. -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, -снижение уровня потерь питьевой воды; - увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий осуществляется путём предоставления субсидий рассчитываемых согласно методике расчёта и условиям предоставления субсидий .Объем финансирования Программы осуществляется за счёт средств Федерального, Республиканского, муниципального бюджета и средств сельского поселения (по согласованию). общий объем финансирования Программы корректируется после принятия нормативных актов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Организация контроля | Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и предоставляет отчёт в Администрацию муниципального района, ежеквартально в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчётным. -исполнители мероприятий программы несут ответственность за их выполнение. |

# Описание программы

Приоритетами национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения. Программа разрабатывается    с  целью обеспечения населения  питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической ситуации в    сельском поселении Петровский   сельсовет   муниципального  района Ишимбайский район Республики Башкортостан .

Основным поставщиком воды в    сельском поселении  Петровский   сельсовет   муниципального  района Ишимбайский район Республики Башкортостан является   ООО «Стройремсервис+». Водоснабжение осуществляется из  артезианских скважин  в  с.Петровское, д.Алмалы, д.Тимашевка, д.Арметрахимово и  четырех водонапорных башен   в с.Петровское, ул.Алмалы, д.Тимашевка,  д.Арметрахимово;   родниковый водозабор    воды - в  д.Павловка.

В настоящее   время  производится  реконструкция   водопровода в д.Бердышла. Срок сдачи работ - декабрь 2013  года.

Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда в частном секторе обеспечивают  бытовые скважины и  колодцы.

Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет 46 км.   Полиэтиленовые – 25,5  км, остальные чугунные и стальные.  В  с.Петровское  заменено 92 %   водопроводных сетей.

Требуется замена сетей водопровода  с. Петровское, длиной  2,5 км.

Существует  проблема с обеспечением в достаточном количестве питьевой водой жителей  д.Тимашевка и д.Павловка.  Многие жители имеют личное подсобное хозяйство, для  нужд хозяйства требуется большое количество воды.

Требуется реконструкция   водопровода д.Тимашевка – 6 км,  д.Павловка - 1 км,  это позволит повысить эффективность работы сооружений водоснабжения.

Общая протяженность  канализационных сетей  составляет 4,9 км. Требуется  100 % замена  канализационных сетей  и     реконструкция биологически  очистных сооружений.

Программа направлена на модернизацию объектов ВКХ, улучшение состояния водных объектов. Для    решения    накопившихся       проблем     требуются        значительные финансовые ресурсы. В бюджете поселения недостаточно  денежных средств для решения всех проблем с водоснабжением.  Целесообразно использовать     программно – целевой  метод для решения указанных проблем, так как   это     комплексный  характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.

- Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение потребности населения поселения чистой  водой надлежащего качества, в достаточном количестве.

- обеспечение комфортных условий проживания населения  сельского поселения Петровский   сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития  сельского поселения  Петровский   сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан;

- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения.

Сроки реализации настоящей Программы 2014 - 2016 годы.

- Механизм реализации целевой программы

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,    выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация   сельского поселения Петровский   сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

- проведение открытых конкурсных торгов по отбору организаций

-исполнителей;

- формирование перечня объектов и состава работ;

- формирование заявки на финансирование Программы на очередной год;

# 4.   Перечень   и  финансирование мероприятий программы

Реализация данных мероприятий позволит:

- обеспечить перспективу развития жилой застройки.

-обеспечить осуществление устойчивого централизованного водоснабжения и водоотведения;

-снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения;

- снизить экологический риск;

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Федерального, Республиканского, районного бюджета и средств бюджета   сельского поселения  Петровский   сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Для реализации программных мероприятий необходимо 54500 тыс. рублей.

| № п/п | Мероприятии | Затраты тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет, т.р. 24 000 | Республиканский бюджет, т.р. 24 000 | Бюджет муниципального района, т.р 5 525 | Бюджет поселения,т.р. 975 |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Реконструкция водопровода с. Петровское, длина 2,5 км Изготовление ПСД | 4000 1000 | 680 | 660 | 660 | 680 | 660 | 660 | 285 | 285 | 280 | 50 | 50 | 50 |
|  | итого | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопровода д.Тимашевка 6 км Изготовление ПСД | 14 000 1500 | 2340 | 2330 | 2330 | 2340 | 2330 | 2330 | 425 | 425 | 425 | 75 | 75 | 75 |
|  | итого | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водопровода д.Павловка 1 км Изготовление ПСД | 10 000 1500 | 1680 | 1660 | 1660 | 1680 | 1660 | 1660 | 425 | 425 | 425 | 75 | 75 | 75 |
|  | итого | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена коммуникационных сетей и канализации в с.Петровское Изготовление ПСД | 10 000 1000 | 1680 | 1660 | 1660 | 1680 | 1660 | 1660 | 285 | 285 | 280 | 50 | 50 | 50 |
|  | итого | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция биологически очистных сооружений Изготовление ПСД | 10 000 1500 | 1680 | 1660 | 1660 | 1680 | 1660 | 1660 | 425 | 425 | 425 | 75 | 75 | 75 |
|  | итого | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 54500 | 8060 | 7970 | 7970 | 8060 | 7970 | 7970 | 1845 | 1845 | 1835 | 325 | 325 | 325 |

Необходимо произвести инвентаризацию бесхозяйных сетей водоснабжения и включить их в Реестр муниципальной собственности.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества.