Утвержден распоряжением

Администрации

СП Петровский сельсовет МР

Ишимбайский район РБ

№ 75-1 от 30.12.2014 г.

Комплекс мер

(дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Петровский сельсовет

Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм  Реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Индикаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ | | | | | | |
| 1 | Создание и организация  работы в сельском поселении Петровский сельсовет центров поддержки  собственников совместно с Региональным центром общественного контроля  в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказалия содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее -центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях | организация  центров  поддержки  в  муниципали-  тетах  в 2015 г.;  обеспечепие  их работы —  постоянно | Госкомитет РБ  по жилищному  и строительному  надзору,  Мин жил комхо з  РБ,  РЦОК в сфере  ЖКХРБ  (по согласованию) | график создания  центров общественного  контроля в сфере ЖКХ  в муниципальных  районах и городских  округах РБ | повышение  «чистоты»  и законности  проведения  общих собраний  собственников  помещений  вМКД;  повышение  информирован­ности собственников в части своих  жилищных прав и  законных  интересов;  улучшение  качества  управления МКД  за счет  своевременного  проведения  общих собраний | 1) количество ( 100 %, 1шт.) СП      в которых  созданы центры  поддержки,  по отношению  к общему количеству  таких муниципальных  образований  на территории РБ;  2) количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде;  3) количество (15чел.) граждан, обратившихся  в центры поддержки в отчетном периоде;  4) количество (4шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ - по факту на конец отчетного года |
| 2 | Создание и обеспечение  деятельности  общественных советов  по вопросам жилищно-  коммунального хозяйства  (далее - общественные  советы в ЖКХ)  (примечание: создание  таких советов на уровне  субъектов Российской  Федерации (при высших  должностных лицах),  в муниципальных районах  и городских поселениях  рекомендуется  осуществлять  в обязательном порядке, на добровольной основе -во всех остальных муниципальных образованиях) | создание  общественных  советов в ЖКХ  в 2015 г.;  обеспечение  их  деятельности -  постоянно | Госкомитет РБ  по жилищному  и строительному  надзору,  РЦОК в сфере  ЖКХРБ,  Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | Указ Президента РБ  от 8 апреля 2014 года  № УП-85  «О порядке  образования  общественных советов  при республиканских  органах  исполнительной  власти»;  приказ Минжилкомхоза  РБ от 28 мая 2014 года  №07/06-160  «О создании  общественного совета  при Министерстве  жилищно-коммун ального хозяйства Республики Башкортостан»; график создания центров общественного контроля в сфере ЖКХ в муниципальных районах и городских РБ; региональный план-график мероприятий по организации деятельности центров обшественного контроля в сфере ЖКХ (общественных советов)  в муниципальных районах и городских округах РБ | оказание  содействия ОМС  в осуществлении  муниципального  жилищного  контроля;  вовлечение  общественности  в общественный  контроль ЖКХ | количество (3шт.) ежеквартал ьн ых заседаний общественных советов в ЖКХ -по факту на конец отчетного года |
| 3 | Создание системы  мониторинга:  а)кредиторской  задолженности организаций,  о существ ляющих  управление МКД, по оплате  ресурсов, необходимых для  предоставления  коммунальных услуг;  б)кредиторской  задолженности  ресурсоснабжающих  организаций (далее - РСО)  по оплате топливно-  энергетических ресурсов,  использованных для  поставок ресурсов,  необходимых для  предо ставл ен ия  коммунальных услуг  организациям,  осуществляющим  управление МКД, в разрезе  муниципальных  образований;  в)кредиторской  задолженности населения  за жилищно-коммунальные  услуги | мониторинг -  постоянно,  не реже  1 раза  в квартал | (по согласованию) | Указ Президента РБ  от 29 апреля 2013 года  №УП-115  «О создании системы проведения  мониторинга  кредиторской  задолженности  организаций,  осу ще ств ляющ их  управление  многоквартирными  домами, по оплате  ресурсов, необходимых  для предоставления  коммунальных услуг,  а также кредиторской  задолженности  ресурсоснаб жающих  организаций  по оплате топливно-энергетических ресурсов,  использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг» | повышение  прозрачности и  подконтрольности  сферы ЖКХ дляграждан, органов  государственной  и муниципальной  власти,  общественных  организаций;  повышение  эффективности  работы  управляющих  организаций,  РСО;  обеспечение  доступа граждан  к необходимой  информации  в сфере ЖКХ | 1) количество  организаций,  осуществляющих  управление МКД, имеющих  просроченную  кредиторскую  задолженность  по оплате ресурсов,  необходимых для  предоставления  коммунальных услуг,  свыше одного расчетного  периода (ед.);  2)объем  кредиторской  задолженности  организаций,  осуществляющих  управление МКД (тыс.руб.); 3) количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД,  для предоставления коммунальных услуг  потребителям {в разрезе муниципальных образований) свыше одного расчетного периода;  4)объем кредиторской задолженности РСО по oiLnaie топливно-энергетических ресурсов,  использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для п ред оставлен и я коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) {тыс, руб.);  5) уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 75%  6)объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по  управлению многоквартирными домами | | | | | | |
| 4 | Создание и обеспечение  функционирования  рейтинга эффективности  работы лиц,  осуществляющих  управление МКД, на основе  оценки степени  удовлетворенности их  работой собственниками  помещений в МКД | организация  системы  реитингова-  ния-  не позднее  I квартала  2015 г.,  ооеспечение  работы  системы -постоянно | Госкомитет РБ  по жилищному  и строительному  надзору | приказ Госкомитета РБ  по жилищному и  строительному надзору  об утверждении  положения  о функционировании  системы реитингования  деятельности лиц,  осуществляющих  управление МКД | повышение  качества  деятельности  по управлению  МКД;  повышение  удовлетворен-  ности и комфорта  проживания  собственников | 1) количество ( 100%)  Организаций -1,  о су ществ ляю щи х  управление МКД  на территории РБ  и участвующих  в системе  реитингования,  к общему количеству  таких организации;  начиная с I квартала  2015 г. обеспечение  100% охвата  рейтингованнем всех  управляющих  организаций и ТСЖ;  2) уровень активности  населения РБ,  участвующего  в рейтинговании  организаций,  осу шествляющих  управление МКД |
| III. Функционированирование  Региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | |
| 5 | Реализация региональной  программы капитального  ремонта общего имущества  в МКД, расположенных  на территории СП Петровский с/с | постоянно  в соответствии  с РПКР | Ми нжилкомх оз  РБ,  НОФ  «Региональный  оператор РБ»  (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 27 декабря 2013 года  №634  «Об утверждении  и актуализации  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | обеспечение  проведения  капитального  ремонта МКД;  создание  системного  механизма пред отвращения старения многоквартир­ного фонда | 1) объем (%)  выполнения  капитального ремонта  МКД- 0%  (план/факт);  2) объем средств  (руб.),  израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР,-100% (план/факт) |
| 6 | Ежегодное принятие  правового акта об утверждении  краткосрочного плана реализации РПКР | IV квартал  года, предшест щему году  начала  планируемого  периода | Минжилкомхоз  РБ | с 2015 г. приказ  Минжилкомхоза РБ |  |  |
| 7 | Реализация краткосрочного  плана реализации РПКР  на 201 4 год | 2014 г. | Минжилкомхоз  РБ,  НОФ  « Регионалъ ный  оператор РБ»  (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 4 июня 2014 года  №246  «О краткосрочном  плане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год» | улучшение  условии  проживания  граждан  и состояния  многоквартирного фонда | 1) процент  выполнения  капитального ремонта  МКД- 0 %;  2) процент средств,  и зрасх одованных на проведение капитального ремонта РПКР,- 0% |
| 8 | Получение и использование  средств федеральной  поддержки  государственной  корпорации - Фонд  содеиствия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее - Фонд ЖКХ)  для со фи нанирования  капитального ремонта МКД | 2014-2015 гг. | Минжилкомхоз  РБ,  НОФ  «Региональный  оператор РБ»  {по согласованию) | подача заявки  Республики  Башкортостан в Фонд  ЖКХ на получение  федеральной  поддержки | получение  дополнительных  средств для  проведения  капитального  ремонта МКД;  увеличение  объема  проводимого  капитального  ремонта МКД | соотношение (%,  кв.м)  запланированного  объема капитального  ремонта и фактически  проведенного капитального ремонта- 0% |
| 9 | Создание и запуск  механизмов развития  на территории Республики Башкортостан системы  кредитования капитального  ремонта МКД  (при методическом  сопровождении Минстроя  России) | создание  и запуск  механизмов - не позднее  1 квартала  2015 г.  реализация  механизмов —  постоянно | Минжилкомхоз  РБ | по результатам  реализации данного  проекта «пилотных  регионах» | улучшение  условий  проживания граждан;  опережающее  улучшение  состояния  многоквартирного  фонда | 1) соотношение  площади (кв.м) МКД,  капитально отремонтированных  с привлечением  кредитных средств,  и общей площади  МКД, нуждающихся  в капитальном ремонте и включенных в **РПКР:**  **2016 г.-1%,**  **2017** г.-2%,  2018 г.-3%,  2019 г.-4%; |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | | | | |
| 10 | Реализация программ  переселения граждан  из аварийного жилищного  фонда, признанного  таковым в установленном  порядке до 1 января  2012 года  (далее - программа  расселения) | **1.09.2017** | Госстрой РБ,  Минжилкомхоз  РБ | постановление  Правительства РБ  от 28 марта 2014 года  **№136**  «Об адресных программах Республики Башкортостан по  переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | улучшение  условии  проживания  граждан | 1) объем (%) площади  жилья, запланирован-  ного к расселению  и фактически расселенного:  2014 г.-  2015 г.-  **2016 г. - 21,4%,**  20**17 г.-27,5%;**  2) количество (%)  человек,  з ап лан иро ван н ых  к расселению  и фактически  расселенных:  2014 г.**-**  2015 г.- **2016г.-21,3%,** 2017 г.-27,4% |
| 11 | Получение и использование  средств федеральной  поддержки Фонда ЖКХ для  софинансирования  программ переселения | 2014 г.-  1.09.2017 | Госстрой РЕ,  Минжилкомхоз  РБ | подача заявки  Республики  Башкортостан в Фонд  ЖКХ на получение  федеральной поддержки и одобрения  **2015** г.  **2016** г. - **I** квартал;  2017 г. -I квартал | получение  дополнительных  средств для  проведения  расселения;  увеличение  объема  расселяемого  аварийного  жилищного фонда | 1) объем (%) площади  жилья,  запланированного  к расселению  и фактически расселенного; 2) количество (%) человек,  запланированных к расселению и фактически расселенных |
| 12 | Размещение на МКД,  подлежащих расселению,  информационных табличек  (в рамках адресной  программы по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.) | постоянно | Госстрой РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | поручение заместителя  Премьер-ми нистра  Правительства РБ  Нагорного В. А.  от 14 августа 2014 года  №2-1-161-8586-П | повышение  информирован-  ности граждан  о реализации  программ  переселения | количество (3шт., 31%)  МКД, на которых  размещены  информационные  таблички,  по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения,- 31% |
| 13 | Формирование  и актуализация реестра  аварийного жилищного  фонда, признанного  таковым после 1 января  2012 года,  с разбивкой по муниципальным образованиям (далее -реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р) | 2015 г. | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | нормативный акт РБ о  формировании  и актуализации реестра  аварийного жилищного  фонда с разбивкой по  муниципальным  образованиям | создание условий  для организации  работы  по дальнейшему  расселению  граждан  из аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестра  аварийного  жилищного фонда-1;  2) объем (756,3кв.м, 100%)  существующего  аварийного  жилищного фонда в РФ в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда РБ |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 14 | Подготовка распоряжения  Правительства Республики  Башкортостан  об организации работы  по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее-ПКР) | 1.04.2015 | Минжилкомхоз  РБ,  Госстрой РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | распоряжение  Правительства РБ  об организации работы  по разработке ПКР  с разбивкой  по муниципальным  образованиям  и утверждении графика  проведения данной  работы | обеспечение  корректной  реализации этапа  утверждения схем  водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | Имеется утвержденная  Схема водоснабжения  и водоотведения СП |
| 15 | Разработка и утверждение  ПКР на территории  Республики Башкортостан  (распоряжение  Правительства Российской  Федерации от 22 августа 2011 года№ 1493-р) | завершение  работы -  2014 г.,  далее — по мере  необходимости | ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Минжилкомхоз  РБ,  Госстрой РБ |  | обеспечение  корректной  реализации этапа  утверждения схем  водоснабжения  и водоотведения с учетом потребностей в МО | отношение количества  (100%) МО, в которых  утверждены ПКР,  к общему количеству  МО, в которых  должны быть утверждены ПКР, -100% |
| 16 | Выявление бесхозяйных  объектов жилищно-  коммунального хозяйства  (распоряжение  Правительства Российской  Федерации от 22 августа  2011 года№ 1493-р) | постоянно | ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Минземимущест-  воРБ,  Минжилкомхоз  РБ | распоряжение  Правительства РБ  от 9 февраля 2011 года  № 102-р,  приказ  Миземимущества РБ  от 17 октября 2011 года  № 3286  «Об утверждении  учетных форм  и рекомендаций  по ведению Реестра  государственного  имущества Республики  Башкортостан» | актуализация  информации  об объектах ЖКХ | 1) количество (6шт.)  выявленных  бесхозяйных объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства на конец  отчетного года; 2) отношение количества объектов, права на которые зарегистрированы, к количеству выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ (33%) |
| 17 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | 1.04.2015 | М и нзем и м у щест-  воРБ,  Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | распоряжение Правительства РБ об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям |  | График утвержден |
| 18 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости | Минземимущест-  воРБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) |  |  | 1) отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ к общему количеству таких объектов, расположенных  на территории РБ, -70%;  2) количество бесхозяйных объектов ЖКХ ( 4шт.) |
| 19 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в СП  (перечень  поручений Президента  Российской Федерации  от 13 февраля 2014 года  № Пр-299, распоряжение  Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р) | завершение работы -2014 г, далее - постоянно,  по мере  необходимости | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | постанов ление Правительства РБ от 9 февраля 2013 года №32«О плане мероприятий  по реформированию  жилищно-  коммун альн о го  хозяйства Республики  Башкортостан  до 2016 года» | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и  водоотведения,  теплоснабжения  РБ;  оптимизация  расходов на  реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы  водоснабжения  и водоотведения,  теплоснабжения,  в общем количестве  муниципальных  образований,  в которых такие  схемы должны быть  разработаны  (с разбивкой  по отраслям):  водоснабжение  и водоотведение -  100%,  теплоснабжение -  100% |
| 20 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях | постоянно,  по мере  необходимости | ОМСУ РБ  (по согласованию) |  |  |  |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведекия | | | | | | |
| 21 | Анализ качества  предоставления услуг  водоснабжения  и водоотведения в разрезе СП | ежеквартально | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Управление  Роспотребнадзора  поРБ  (по согласованию) | отчет ОМСУ РБ  в Минжилкомхоз РБ | обеспечение  населения  качественными  услугами  в сфере  водоснабжения  и водоотведения | 1) доля проб питьевой  воды, горячей воды,  отобранных  у потребителя,  не соответствующих  установленным  нормативным  требованиям  по качеству, в общем  объеме проб; - 0  2) количество  нарушений  допустимой  продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги - 0 |
| 22 | Подготовка планов  мероприятий,  направленных на доведение  до надлежащего качества  услуг по водоснабжению  и вод о отведению,  предусматривающих  обеспечение 90% населения  доброкачественной питьевой водой | **1.07.2015** | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Управление  Роспотребнадзора  поРБ  (по согласованию) | распоряжение  Правительства РБ  об утверждении плана  мероприятий,  предусматривающего  достижение целевых  показателей качества  водоснабжения  в РБ до 2020 г. | обеспечение  населения  качественными  услугами в сфере  водоснабжения  и водоотведения | обеспечение  населения питьевой  водой,  со ответств ующе й  нормативному уровню  качества:  **2014 г.-**  **2017 г.-89%,**  2020 г. - 90% |
| 23 | Определение плановых  значений снижения  количества аварий  и чрезвычайных ситуаций  при производстве,  транспортировке  и распределении питьевой  воды не менее чем  в полтора раза (перечень  поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | **1.07.2015** | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | распоряжение  Правительства РБ  об утверждении  плановых значений  надежности систем  водоснабжения  в РБ (в соответствии  с приказом Минстроя  России от 4 апреля  2014 года №162/пр) | обеспечение  населения  качественными  услугами  в сфере  водоснабжения;  обеспечение  надежности  и  бесперебойности водоснабжения | количество перерывов  в подаче воды,  зафиксированных  в местах исполнения  обязательств  организацией,  осу ществ ляюще й  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение,  по подаче горячей  воды, холодной воды,  возникших  в результате аварий,  повреждений и иных  технологических  нарушений на  объектах  централизованной  системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения,  при надл ежащих  организации,  осуществляющей  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение,  в расчете  на протяженность  водопроводной сети  в год (ед./км) - 0 в общем количестве централизован ных систем РБ (0%) |
| 24 | Организация работы  по установлению плановых  значений показателей  надежности, качества,  энергетической  эффективности деятельности  ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.04.2015, далее - по мере необходимости | Мин ж ил комх оз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | распоряжение  Правительства РБ  об организации работы  по установлению  показателей  деятельности для РСО в сфере водоснабжения  и водоотведения  с разбивкой  по муниципальным  образованиям | создание условий для обеспечения населения  качественными  услугами  в сфере водоснабжения  и водоотведения | количество (шт.) РСО  и их доля (0%)  в общем количестве  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения  (по данным Росстата),  осуществ ляющи х  деятельность  на территории РБ,  в отношении которых  установлены  показатели  деятельности  в соответствии  с приказом  Минстроя РФ  от 4 апреля 2014 года  № 162/пр |
| 25 | Организация работы по утверждению производственных программ | ПОСТОЯННО | Госкомитет РБ по тарифам | постановление  Правительства РБ  от 5 сентября 2013 года  № 404  «Об утверждении  Положения  о Государственном  комитете Республики  Башкортостан  по тарифам» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере  водоснабжения и водоотведения | количество РСО,  в которых приняты  производственные  программы,  утвержденные  в рамках тарифных  дел - 1 |
| 26 | Проведение технического  обследования  централизованных систем  водоснабжения  и водоотведения | 1.04.2015,  далее - при  необходимости | ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Мин жил к омхоз  РБ | распоряжение  Правительства РБ  об утверждении  порядка осуществления  мониторинга  проведения  техобследования  ОМСУ (в соответствии  с приказом Минстроя  России от 5 августа  2014 года №437/пр);  отчеты о проведении  технического  обследования,  согласованные  с органами местного  самоуправления,  с выделением  информации об уровне  физического износа  основных  производственных  фондов и уровне потерь  при транспортировке | актуализация  информации  о состоянии  систем  централизован­ного  водоснабжения и водоотведения | доля организаций,  которые провели  техническое  обследование (100%), -  по факту на конец отчетного года |
| 27 | Анализ финансового  состояния организаций,  осуществляющих холодное  водоснабжение  и водоотведение | 2014 г.,  далее -  ежегодно | Минжилкомхоз  РБ,  Госкомитет РБ  по тарифам,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 21 января 2013 года  №6  «Об утверждении  Положения о Министерстве жилищно-коммунального хочкйства Республики  Башкорто стан »; отчет Минжилкомхоза РБ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | актуализация  информации  о состоянии РСО  в сфере  водоснабжения  и водоотведения | 1) прибыль (убыток)  по основной  деятельности (% от  выручки);  2)уровень сбора  Платежей -75%  за предоставленные  населению  коммунальные услуги  3)дебиторская задолженность (тыс.руб., %); 4)кредиторская задолженность {тыс.руб., %) |
| 28 | Согласование  и утверждение программ  производственного контроля качества питьевой воды | постоянно | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Управление  Роспотребнадзора  поРБ  (по согласованию) |  | повышение  качества питьевой  воды | доля организаций,  осуществляющих  холодное  водоснабжение,  утвердивших  программу  производственного  контроля качества  питьевой воды,  в количестве РСО  водопроводно-  канализащюнных  хозяйств, получивших  уведомление  территориального  органа  Роспотребнадзора  о несоответствии проб  питьевой воды  нормативам качества питьевой воды, согласно статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (100%) |
| 29 | Утверждение и реализация  инвестиционных программ  ресурсоснабжающих  организаций в сфере  водоснабжения  и водоотведения  на территории Республики  Башкортостан, в том числе  разработка  (при необходимости)  планов снижения сбросов,  планов по приведению  качества воды  к нормативному уровню  в соответствии  с законодательством  о водоснабжении и водоотведении | 2014-2015 гг.,  далее-  постоянно  по мере  необходимости | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 21 июня 2013 года  №6  «Об утверждении  Положения  о Министерстве  жилищно-  коммунального  хозяйства Республики  Башкоргостан»;  распоряжение  Правительства РБ  об утверждении  порядка проведения  мониторинга  утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | модернизация  объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства;  создание условий  для привлечения  инвестиций *в*  сферу  водоснабжения и  водоотведения  Республики  Башкортостан;  повышение  качества  коммунальных  услуг | 1) количество (0шт., %)  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  утвердивших  и н вестиционные  программы,  в общем количестве  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  осу ществ ляющ и х  деятельность  на территории РБ;  2) количество (0шт., %)  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  утвердивших планы  (отдельно  по снижению сбросов  и по приведению  качества воды  в соответствие  с законодательством),  в общем количестве  РСО в сфере  Водоснабжения  и водоотведения,  осуществляющих  деятельность  на территории РБ;  3) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО  в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  в общем количестве  мероприятий,  запланированных  инвестиционными  программами  в отчетном году;  4) объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий (отдельно  по снижению сбросов  и по приведению  качества воды  в соответствие  с законодательством)  РСО в сфере  водоснабжения  и водоотведения,  в общем количестве  мероприятий  к плановым  в отчетном году |
| 30 | Реконструкция  и строительство объектов  водоснабжения  и волоотведения | подпрограмма  «Модерниза-  ция систем  коммунальной  инфраструк-  туры»  государствен-  ной программы «Модерниза­ция и рефор­мирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» | Минжилкомхоз  РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 3 сентября 2013 года  № 392  «Об утверждении  государствен ной  программы  "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» | обеспечение  удовлетворен-  ности населения  РБ качеством  предоставлен ил  жилищно-  коммунальных  услуг | 1) объем расходов  на реализацию  мероприятий  (тыс. руб.);  2) объем расходов  на реализацию  мероприятий,  финансируемых  из регионального  и местного бюджетов  ( - тыс. руб.);  С.Петровское реконструкция 2011 г освоение -100%  Д.Арметрахимово реконструкция 2012 г освоение -100 %  Д.Бердышла реконструкция 2013 г. освоение - 80%  3) объем средств  {%, тыс. рублей),  фактически  освоенных из  регионального  и местного бюджетов,  к плановым  в отчетном году |
| 31 | Определение  гарантирую щей  организации | 2014 г. | ОМСУ РБ  (по  согласованию),  Минжилкомхоз  РБ | решение ОМСУ РБ  о наделении  организации,  осуществляющей  холодное  водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | определение  гарантирующей  организации  с установлением  зоны  ее деятельности | количество и доля  муниципальных  образований (%, шт.),  в которых выбраны  гарантирующие организации, - 100%  Управляющая компания ООО «БЖСП» |
| V.I.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения | | | | | | |
| 32 | Формирование,  актуализация  и сопровождение перечня  инвестиционных проектов СП  в сфере теплоснабжения  в 9 МКД установлены котлы  поквартирного автономного отопления в 2008 г.  в 2015 г планируется реконструкция теплоснабжения с установкой котлов автоном отопления 3-х МКД (ул.Механизаторов 60, 62, ул.Школьнвая 16 с.Петровское) | формирование  перечня  проектов —  2014-2015 гг.,  актуализация,  сопровож-  дение -  постоянно | Минжилкомхоз  РБ,  Ми н экономраз -  вития РБ,  ОМСУ РБ  (по согласованию) | постановление  Правительства РБ  от 3 сентября 2013 года  №392  «Об утверждении  государственной  программы  "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"» | привлечение  инвестиций  в сферу  теплоснабжения  РБ;  повышение  качества  коммунальных услуг | 1) отношение объема  фактически  привлеченных  внебюджетных  инвестиций  в соответствии  с рассмотренными  и поддержанными регионом инвестиционными проектами к объему  инвестиций, запланированных к привлечению, -100%;  количества  фактически  реализованных  (законченных)  инвестиционных  проектов к общему  количеству  запланированных  к реализации  инвестиционных  проектов - 100% |
| V.I.I.I Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
| 33 | Утверждение  минимального перечня  работ, обеспечивающих  повышение  энергоэффективности,  и порядка предоставления  поддержки на реализацию  мероприятий  1)Реконструкция теплоснабжения  Ул.Механизаторов 60,62, ул.Школьная 16 с.Петровское | утверждение  перечня  и порядка -  2014 г.,  далее -  реализация  перечня  в соответствии  с установлен-  ными сроками | повышение  энергетической  эффективности  объектов  бюджетной  сферы;  сокращение  текущих расходов  на содержание  объектов | постановление  Правительства РЕ  от 19 ноября 2013 года  №558  «Об утверждении  перечня услуг  и(или)работ  по капитальному  ремонту общего  имущества  в многоквартирном  доме, которые могут  финансироваться за  счет средств  государственной  поддержки,  предоставляемой  Республикой  Б ашк о ртостан »;  постановление  Правительства РБ  от 26 июня 2014 года  № 287<(Об утверждении  порядка и условий  предоставления  государственной  поддержки  на проведение  капитального ремонта  общего имущества  в многоквартирных  домах» |  | отношение количества  МКД, в которых  при проведении  капитального ремонта  проведены работы  из перечня, к общему  количеству МКД,  в которых  в отчетном году  проведен капитальный ремонт:  2015 г.-23%, |
| 34 | Разработка и реализация  комплекса мер,  направленных на внедрение  энергетического сервиса  в МКД (в рамках  реализации мероприятий  со ответствую щих  государствен ных  н муниципальных  программ, направленных на энергосбережение н повышение энергетической эффективности) | утверждение  перечня  и порядка -  1.04.2015,  далее -  реализация  перечня  в соответствии  с установлен-  ными сроками | стимулирование  эн ер го сбере гаю-  щего поведения  потребителей  коммунальных  ресурсов;  сокращение  потребления  коммунальных  ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | правовой акт РБ  об утверждении  комплекса мер,  направленных  на внедрение  энергетического  сервиса в МКД,  с разбивкой  по муниципальным  образованиям | снижение  потребления  коммунальных  ресурсов;  повышение  комфорта  проживания  вМКД | отношение количества  (шт., %) МКД,  в которых заключены  энергосервисные  договоры, к общему  количеству МКД:  2015 г.-3%,  2016 г.-6%,  2017 г.-9%,  2018 г.- 12%,  2019 г.-15% |
| VI. Создание региональной системы но управлению отходами | | | | | | |
| 35 | Реализация региональной  программы обращения  с твердыми бытовыми  отходами (далее - ТБО),  включающей набор  мероприятии,  направленных  на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию  инвестиционных проектов в указанной сфере | постоянно | Минэкологии РБ | постановление  Правительства РБ  от 18 ноября 2011 года  №412  «О республиканской  целевой программе  "Совершенствование  системы управления  твердыми бытовыми  отходами в Республике  Башкортостан"  на 2011-2020 годы» | снижение  ire гати вн о го  воздействия  на окружающую  среду;  повышение  уровня жизни  населения | доля использованных  и обезвреженных  отходов производств  и потребления  в общем количестве  образованных отходе  I-IV классов  опасности:  2015 г.-64%,  **2016** г.**-65%,** 2020 г. - 72% |
| 36 | Корректировка  мероприятий,  направленных  на совершенствование  системы управления  отходами, обеспечивающих  реализацию  инвестиционных проектов  в указанной сфере | до 2020 г. |  | актуализация  государств енной  программы «Экология  и природные ресурсы  Республики  Баш кортостан »,  утвержденной  постановлением  Правительства РБ  от 18 февраля 2014 года  №61 |  | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ: 2015 г.-15%, **2020** г.-33% |
| 37 | Разработка генеральной  схемы очистки территорий  МР Ишимбайский район РБ (в разрезе по сельским поселениям) | 2014 г. | Мин экологи и РБ | пункты 2.1.1 и 2.1.2  республиканской  целевой программы  «Совершенствование  системы управления  твердыми бытовыми  отходами в Республике  Башкортостан  на 2011-2020 годы»  {постановление  Правительства РБ  от 18 ноября 2011 года  №412) | повышение  уровня  переработки  отходов;  снижение  негативного  воздействия на  окружающую  среду | количество (шт., %)  разработанных схем —  1 шт., 100% |
| 38 | Выявление мест  и ликвидация  несанкционированного  размещения отходов | 2014 г.,  далее -  регулярно | Минэкологии РБ | постановление  Правительства РБ  от 18 ноября 2011 года  №412  «О республиканской  целевой программе  "Совершенствование  системы управления  твердыми бытовыми  отходами в Республике  Башкортостан"  на 2011-2020 годы»;  распоряжение  Правительства РБ  от 17 марта 2014 года  № 191-р;  приказ Мин экологии  РБ от 20 марта  2014 года №117п  «Об организации  и проведении  экологических  субботников  по очистке,  благоустройству  и озеленению  территорий населенных  пунктов Республики  Башкортостан»;  приказ Минэкологии  РБ от 16 мая 2014 года  № 22()н «Об усилении  контроля  за соблюдением  гражданами требований  действующего  природоохранного  законодательства  на территории  Республики  Башко ртостан » | снижение  негативного  воздействия  на окружающую среду; повышение уровня жизни | 1} количество (5шт.)  выявленных мест  н есан кци о н ирован -  ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года;  2) количество (5шт.) ликвидирован» ых мест  н есан к ци о ни рован -ного размещения отходов - по факту на конец отчетного года |
| 39 | Корректировка  мероприятий  по строительству объектов  по утилизации,  обезвреживанию  и размещению отходов | 2016 г. |  | правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | в соответствии  с генеральной схемой  очистки территории  муниципального района РБ |